自贡市第四人民医院院内业务数据治理服务采购需求

一、采购项目名称：自贡市第四人民医院院内业务数据治理项目

二、项目背景：为深入贯彻落实党中央、国务院关于习近平总书记等重要领导同志关于统计工作的重要指示精神，根据《中华人民共和国统计法》《“健康中国2030”规划纲要》《国家卫生健康委关于加强卫生健康统计工作的指导意见》《国家卫生健康委关于印发全国卫生资源与医疗服务统计调查制度等八项统计调查制度的通知》《关于更加有效发挥统计监督职能作用的实施方案》《关于抓好推动公立医院高质量发展意见落实的通知》等系列文件要求，本院拟开展数据整合及数据治理项目，计划把医院各业务系统、财务系统等相关业务数据按照数据标准进行归集整合，提高数据质量，为健康医疗大数据分析提供高质量且全面的数据基础，同时对实施医疗卫生统计数据的深入挖掘分析也具有十分重要的意义。

三、项目预算：29.9万

四、资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、法律、行政法规规定的其他条件。

6、特殊资质要求：无特殊资质要求

五、服务要求

1.建立统计指标集市

基于医院各业务系统、财务系统等，从指标来源、指标单位、统计口径、计算公式、报送周期等方面整合和归类指标集，并形成标准的院内指标库，建立患者主索引的数据集市,并可预留扩展字段，满足个性化需求。

2.统一指标数据标准

以国家、省、医院卫生健康信息化建设标准为基础，对医院各项数据字典库进行整理清洗；

3.建设卫生健康数据资产目录

梳理形成完整的院内全业务域的资产目录、数据标准及评价指标体系。以医院卫生业务为基础，梳理卫生业务域和数据集，建设数据资产管理管理目录，使业务数据条理清晰化。

六、商务要求

1.项目建设期限：自合同签订之日起150个自然日。

2.付款方式：采用分期付款方式。双方合同签订后30日内，采购人支付合同总金额的50%作为预付款；项目完成并通过采购人验收后30日内，采购人支付合同总金额的40%； 1年运维服务结束后采购人在30日内支付合同总金额的10%。

3.如因成交供应商在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

4.采购人及成交供应商双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。

5.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由甲方所在地人民法院按中华人民共和国有关法律法规予以管辖。

6、验收标准：按采购人相应标准，以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

七、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10 | 评标委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分按照下列公式计算：报价分=(评标基准价／投标报价)×10 |
| 2 | 项目业绩 | 8 | 供应商提供近三年（2019年至今）开发、建设过相关行业项目案例，每个得2分，最多得8分。（须提供合同复印件并加盖公章） |
| 3 | 技术能力著作权要求 | 3 | 供应商提供卫生信息化相关产品的软件著作权证书，每提供一个得1分，最多得3分。（提供证书复印件并加盖公章） |
| 4 | 技术人员实力 | 6 | 供应商对本项目投入的项目经理具备PMP及OCP证书，得3分；技术人员拥有PMP或OCP证书的，每提供一个得1分（同一人提供多个证件算作提供一个），最多得3分。（须提供证书复印件加盖公章） |
| 5 | 项目建议需求响应方案 | 33 | 供应商提供的针对本项目建设需求方案。方案包含①建立统计指标集市；②统一指标数据标准；③建设卫生健康数据资产目录。每包含一项上述内容,且进行了详细阐述内容符合采购人需求的得11分，最多得33分；每缺少一项扣11分；未缺项，但阐述内容不够详尽或内容有错漏或与项目需求及实际情况不完全符合的扣5分。 |
| 6 | 实施方案 | 25 | 供应商针对本项目编制实施方案。实施方案包含①实施时间安排；②人员配置及分工；③服务质量保障措施；④应急服务预案；⑤培训安排。 每包含一项上述内容,且进行了详细阐述内容符合采购人需求的得5分，最多得25分；每缺少一项扣5分；未缺项，但阐述内容不够详尽或内容有错漏或与项目需求及实际情况不完全符合的扣3分。 |
| 7 | 现场演示 | 9 | 根据招标文件要求，现场演示“数据加工能力”并进行评分。 （1）可使用拖拽式的操作定义加工流程，完全满足，得3分，未满足，得0分。 （2）提供跨数据源的加工能力，能够将多个数据源中的数据表的数据关联输出处理,形成想要的数据。完全满足，得3分，未满足，得0分。 （3）每个数据加工节点都能预览当前加工节点的数据，以及查看对应的数据库，完全满足，得3分，未满足，得0分。 |
|  |  | 6 | 根据招标文件要求，现场演示“报表展现能力”并进行评分。 （1）展示一张行数超过30行，列数超过20列的相关报表。要求能在线编辑表样，进行增删行列操作，同时能增加计算公式，包括加减乘除运算。完全满足，得3分，未满足，得0分。 （2）在线编辑后支持立即计算报表。计算结果页面能选择一个单元格，能够类似像Excel那样冻结该单元格上方的行、左边的列，并且能够演示无卡顿上下左右滚动的冻结行列效果；计算结果要求能够无失真导出成Excel。完全满足，得3分，未满足，得0分。 |

八、其他要求

为确保供应商提供真正有实力的产品及技术服务，供应商须在评标现场按要求进行演示，时间不超过15分钟，演示设备自带。为确保不采用插件技术，本次演示请用Chrome浏览器操作。演示要求内容如下：

1、数据加工能力

要求如下：现场演示对数据进行加工处理，需满足以下功能：

（1）可使用拖拽式的操作定义加工流程。

（2）提供跨数据源的加工能力，能够将多个数据源中的数据表的数据关联输出处理,形成想要的数据。

（3）每个数据加工节点都能预览当前加工节点的数据，以及查看对应的数据库。

2、报表展现能力

（1）展示一张行数超过30行，列数超过20列的相关报表。要求能在线编辑表样，进行增删行列操作，同时能增加计算公式，包括加减乘除运算。

（2）在线编辑后支持立即计算报表。计算结果页面能选择一个单元格，能够类似像Excel那样冻结该单元格上方的行、左边的列，并且能够演示无卡顿上下左右滚动的冻结行列效果；计算结果要求能够无失真导出成Excel。

九、联系方式：

商务联系：杨老师   0813-2203397

技术联系：钟先生   0813-221142

自贡市第四人民医院

2022年11月24日